Приложение к отчету

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1. | Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении | % | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 46,3 | 46,3 | 23,8 | 23,8 | 73,1 | 73,1 |  |
| 2. | Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Программы | кв.м. | 0 | 0 | 87,6 | 90,3 | 2 048,56 | 2 140,3 | 0 | 0 | 2048,56 | 2 140,3 |  |
| 3. | Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 385,96 | 1 266,26 | 2 385,96 | 1 266,26 | Снос непригодного для проживания жилищного фонда не осуществлен в полной мере по причине отсутствия денежных средств в бюджете МО «Новонукутское» |

Глава муниципального образования «Новонукутское»                                                                                                  О. Н. Кархова

Исполнитель:

Начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации МО «Новонукутское»                              Н. Р. Иванова