**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Муниципальное образование «Новонукутское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21 апреля 2021 г. № 81 п. Новонукутский

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу** **«Дорожное хозяйство» на 2019 - 2024 годы** |  |

В соответствии со статьей 179 [Бюджетного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901714433), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новонукутское», утвержденным постановлением администрации муниципального от 29 апреля 2014 г. № 139, руководствуясь Уставом муниципального образования «Новонукутское», Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Внести изменения в муниципальную программу «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации МО «Новонукутское» от 13 сентября 2019 г. № 170, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

# 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО «Новонукутское» Ю. В. Прудников

Приложение

к постановлению администрации МО «Новонукутское»

от 21 апреля 2020 г. № 81

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации МО «Новонукутское»

от 13 сентября 2019 г. № 170

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»**

**НА 2019-2024 ГОДЫ**

*(в редакции постановлений администрации МО «Новонукутское» от 23 июня 2020 г. № 122,*

*от 24 сентября 2020 г. № 179, от 10 ноября 2020 г. № 206, от 21 апреля 2021 г. № 81)*

**п. Новонукутский, 2019 г.**

# Паспортпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2024 (далее - программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | "Дорожное хозяйство" на 2019 - 2024 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Новонукутское» |
| Цель программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское» |
| Задача программы | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется с 2019 года по 2024 год в один этап. |
| Целевые показатели программы | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт;2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новонукутское», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;3. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории муниципального образования «Новонукутское». |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов;2. Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское»;3. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское». |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы | Финансирование программы предусматривается за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в том числе за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Новонукутское»:2019 год - 1 079,8 тыс. рублей;2020 год - 31 579,0 тыс. рублей;2021 год - 85 764,889 тыс. рублей;2022 год - 0 тыс. рублей;2023 год - 0 тыс. рублей;2024 год - 99 865,9 тыс. рублей.По источникам финансирования:1) средства местного бюджета:2019 год - 1 079,8 тыс. рублей;2020 год - 1 579,0 тыс. рублей;2021 год - 4 288,289 тыс. рублей;2022 год - 0 тыс. рублей;2023 год - 0 тыс. рублей;2024 год - 4 998,3 тыс. рублей2) предполагаемые средства областного бюджета:2019 год - 0 тыс. рублей;2020 год - 30 000,0 тыс. рублей;2021 год - 81 476,6 тыс. рублей;2022 год - 0 тыс. рублей;2023 год - 0 тыс. рублей;2024 год - 94 867,6 тыс. рублей;3) предполагаемые средства федерального бюджета:2019 год - 0 тыс. рублей;2020 год - 0 тыс. рублей;2021 год - 0 тыс. рублей;2022 год - 0 тыс. рублей;2023 год - 0 тыс. рублей;2024 год - 0 тыс. рублей.Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт – 4,139 км;2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новонукутское», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 14,6 %;3. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории муниципального образования «Новонукутское» - 8 шт. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новонукутское» на 1 января 2020 года составляет 47,8 км.

По состоянию на 1 января 2019 года в муниципальном образовании «Новонукутское» 6,0 процентов автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Также на территории муниципального образования «Новонукутское» отсутствуют модернизированные нерегулируемые пешеходные переходы, прилегающие непосредственно к образовательным организациям. Под модернизацией нерегулируемых пешеходных переходов понимается оснащение средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.

Целесообразность разработки программы заключается в обеспечении социально-экономических потребностей населения муниципального образования «Новонукутское» и хозяйствующих субъектов, способствующих экономическому росту и ликвидации инфраструктурных ограничений.

**Раздел 2. Цель и задачи программы, целевые показатели программы, сроки реализации**

Целью программы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское».

Достижение цели программы обеспечивается путем решения задачи по увеличению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Решение задачи программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт;

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новонукутское», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

3. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории муниципального образования «Новонукутское».

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы приведены в приложении 1 к программе.

[Таблица](https://login.consultant.ru/link/?rnd=74268FDD9857A88C23C2E33BC8D3E502&req=doc&base=RLAW411&n=170586&dst=100461&fld=134&date=29.06.2020) расчета целевых показателей представлена в приложении 2 к программе.

Сроки реализации цели и задачи программы соответствуют общему сроку реализации программы - 2019 - 2024 годы.

Реализация программы планируется в один этап.

**Раздел 4. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления**

**рисками реализации программы**

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике, связанное с колебаниями цен на строительные материалы. Возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий программы в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере [законодательства](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/2) о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений [Налогового кодекса](http://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/0) Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожного фонда муниципального образования «Новонукутское».

Управление рисками при реализации программы и минимизация их негативных последствий при выполнении программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы**

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в том числе за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Новонукутское».

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению. Объем финансирования программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с решением Думы муниципального образования «Новонукутское» о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете, приведено в приложении 3 к программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к программе.

**Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы**

За время реализации программы ожидается достигнуть следующих результатов:

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт – 4,139 км;

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новонукутское», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 14,6 %;

3. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории муниципального образования «Новонукутское» - 3 шт.

Вышеуказанные результаты обеспечат социально-экономические потребности населения муниципального образования «Новонукутское и хозяйствующих субъектов, повысят качество жизни населения и уровень развития экономики.

Глава администрации МО «Новонукутское» Ю. В. Прудников

Приложение 1

к программе

# Сведения о составе и значениях целевых показателей программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей (нарастающим итогом) |
| **Программа "Дорожное хозяйство" на 2019 - 2024 годы** |
| **1. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов"**  |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт | Год | 2019 | 2020 - 2021  | 2022 -2023  | 2024  |
| км | 0,0 | 2,587 | 2,587 | 4,139 |
| **2. Основное мероприятие «Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** **в муниципальном образовании «Новонукутское»** |
| 2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новонукутское», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Год | 2019 | 2020-2021 | 2022 - 2023 | 2024 |
| % | 6 | 11,4 | 11,4 | 14,6 |
| **3. Основное мероприятие «Обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения** **в муниципальном образовании «Новонукутское»** |
| 3.1. | Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории муниципального образования «Новонукутское» | Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2024 |
| шт. | - | 3 | - | - |

Приложение 2

к программе

# [Таблица](https://login.consultant.ru/link/?rnd=74268FDD9857A88C23C2E33BC8D3E502&req=doc&base=RLAW411&n=170586&dst=100461&fld=134&date=29.06.2020) расчета целевых показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** |
| **Программа "Дорожное хозяйство" на 2019 - 2024 годы** |
| **1. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов"** |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт | км | Прt - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в году t, км | Годовые отчеты о достижении значений показателей результативности по соглашению, заключенным с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области |
| **2. Основное мероприятие «Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское»** |
| 2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новонукутское», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | Определяется по формуле:Дмнt = Пмнt / Пмо x 100,где:Пмнt - сумма протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования, отвечающих нормативным требованиям по данным статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) на 1 января 2019 года, и протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, с 2020 года по год t, км;Пмо - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по данным статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) на 1 января 2019 года, км | Форма федерального статистического наблюдения [N 3-ДГ (мо)](https://login.consultant.ru/link/?rnd=74268FDD9857A88C23C2E33BC8D3E502&req=doc&base=LAW&n=349545&dst=105941&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000017146&REFDOC=170586&REFBASE=RLAW411&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D105941%3Bindex%3D17619&date=29.06.2020) |
| **3. Основное мероприятие «Обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское»** |
| 3.1. | Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории МО «Новонукутское» | шт. | К - количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории муниципального образования «Новонукутское» | Годовые отчеты о достижении значений показателей результативности по соглашению, заключенным с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области |

# Приложение 3

# к Программе

# Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств, предусмотренных в местном бюджете

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа "Дорожное хозяйство" на 2019 - 2024 годы | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 1 079,8 | 1 579,0 | 4 288,289 | 0 | 0 | 4 998,3 |
| МБ | 1 079,8 | 1 579,0 | 4 288,289 | 0 | 0 | 4 998,3 |
| 1. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов"  | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 1 579,0 | 4 170,5 | 0 | 0 | 4 998,3 |
| МБ | 0 | 1 579,0 | 4 170,5 | 0 | 0 | 4 998,3 |
| 1.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское» (субсидии муниципальным образованиям) | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 1 579,0 | 4 170,5 | 0 | 0 | 4 998,3 |
| МБ | 0 | 1 579,0 | 4 170,5 | 0 | 0 | 4 998,3 |
| 1.1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улицам Трактовая, Терешковой, Чехова, Ербанова в МО «Новонукутское», Нукутского района, Иркутской области: | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 1 579,0 | 4 170,5 | 0 | 0 | 4 998,3 |
| МБ | 0 | 1 579,0 | 4 170,5 | 0 | 0 | 4 998,3 |
| 1, 2, 3 этапы: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улицам Ербанова, Трактовая, Чехова в МО «Новонукутское», Нукутского района, Иркутской области | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 1 579,0 | 4 170,5 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 1 579,0 | 4 170,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этап: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улице Терешковой в МО «Новонукутское», Нукутского района, Иркутской области | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 998,3 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 998,3 |
| 2. Основное мероприятие «Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское» | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 1 079,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1 079,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: микрорайон 70-летия Победы п. Новонукутский Нукутского района Иркутской области | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 1 079,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1 079,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское» | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 0 | 117,789 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 117,789 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории муниципального образования «Новонукутское» | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 0 | 117,789 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 117,789 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного вблизи МБУ ДО "Нукутский детско-юношеский центр" (ул. Ленина, 32 п. Новонукутский), на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Ленина | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 0 | 39,263 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 39,263 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного вблизи МБОУ "Новонукутская СОШ" (ул. Гагарина п. Новонукутский), на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Гагарина | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 0 | 39,263 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 39,263 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного вблизи МБОУ "Новонукутская СОШ" (ул. Ербанова, 2 п. Новонукутский), на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Ербанова | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 0 | 39,263 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 39,263 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение 4 к Программе

# Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа «Дорожное хозяйство» на 2019 - 2024 годы | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | Всего | 1 079,8 | 31 579,0 | 85 764,889 | 0 | 0 | 99 865,9 |
| МБ | 1 079,8 | 1 579,0 | 4 288,289 | 0 | 0 | 4 998,3 |
| ОБ | 0 | 30 000,0 | 81 476,6 | 0 | 0 | 94 867,6 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, предусматривающие софинансирование из федерального и (или) областного бюджетов»  | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 1 079,8 | 31 579,0 | 83 411,8 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1 079,8 | 1 579,0 | 4 170,5 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 30 000,0 | 79 241,3 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское» (субсидии муниципальным образованиям) | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 31 579,0 | 83 411,8 | 0 | 0 | 99 865,9 |
| МБ | 0 | 1 579,0 | 4 170,5 | 0 | 0 | 4 998,3 |
| ОБ | 0 | 30 000,0 | 79 241,3 | 0 | 0 | 94 867,6 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улицам Трактовая, Терешковой, Чехова, Ербанова в МО «Новонукутское», Нукутского района, Иркутской области: | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 31 579,0 | 83 411,8 | 0 | 0 | 99 865,9 |
| МБ | 0 | 1 579,0 | 4 170,5 | 0 | 0 | 4 998,3 |
| ОБ | 0 | 30 000,0 | 79 241,3 | 0 | 0 | 94 867,6 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1, 2, 3 этапы: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улице Ербанова, Чехова, Трактовая в МО «Новонукутское», Нукутского района, Иркутской области | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 31 579,0 | 83 411,8 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 1 579,0 | 4 170,5 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 30 000,0 | 79 241,3 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 этап: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, проходящей по улице Терешковой в МО «Новонукутское», Нукутского района, Иркутской области | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 865,9 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 998,3 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 867,6 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Основное мероприятие «Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское» | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 1 079,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1 079,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, расположенной по адресу: микрорайон 70-летия Победы п. Новонукутский Нукутского района Иркутской области | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 1 079,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1 079,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Новонукутское» | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 0 | 2 353,089 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 117,789 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 2 235,3 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям, расположенных на территории МО «Новонукутское» | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 0 | 2 353,089 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 117,789 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 2 235,3 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного вблизи МБУ ДО "Нукутский детско-юношеский центр" (ул. Ленина, 32 п. Новонукутский), на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Ленина | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 0 | 784,363 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 745,1 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 39,263 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного вблизи МБОУ "Новонукутская СОШ" (ул. Гагарина п. Новонукутский), на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Гагарина | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 0 | 784,363 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 745,1 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 39,263 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. Модернизация нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного вблизи МБОУ "Новонукутская СОШ" (ул. Ербанова, 2 п. Новонукутский), на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Ербанова | Администрация муниципального образования «Новонукутское» | всего | 0 | 0 | 784,363 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 745,1 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 39,263 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |