Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОНУКУТСКОЕ»

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.04.20234                                                 № 29                                       п. Новонукутский

Об утверждении план-графика  проведения

мероприятий по подготовке  объектов

жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования  «Новонукутское»

к отопительному периоду 2024-2025 годов

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда муниципального образования «Новонукутское» к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов:

1.Утвердить план-график проведения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Новонукутское»   к отопительному периоду  2024-2025 г. согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
           4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава

МО «Новонукутское»                                                                                Ю.В. Прудников

Приложение к Распоряжению № 29

от 15.04.2024 г.

План-график проведения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ

МО «Новонукутское»  к отопительному периоду  2024-2025 г.

| № | мероприятия | срок исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и утвердить программу проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающей и теплосетевой организаций к работе в отопительный осенне-зимний период 2024-2025 гг. | апрель | МО «Новонукутское» |
| 2 | Рекомендовать собственникам объектов административного, социально – культурного назначения и жилищного фонда о проведении подготовки к зимнему периоду (ремонт помещений, ремонт инженерных сетей, заделка, уплотнение и утепление оконных и дверных проемов и прочее). | май-июнь | Собственники объектов, МО «Новонукутское» |
| 3 | Провести актуализацию семы теплоснабжения | май-июнь | МО «Новонукутское» |
| 4 | Совместно с руководителем теплоснабжающей организации обеспечить создание нормативных запасов (в том числе резервного) топлива для котельной к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов. | май-сентябрь | МО «Новонукутское», Д.Н. Пономарев |
| 5 | Рекомендовать руководителям бюджетных организаций обеспечить полное и своевременное выполнение требований теплоснабжающих организаций, связанных с подготовкой к зимнему периоду, 100% оплату текущих платежей за энергоносители. | май-сентябрь | МО «Новонукутское» |
| 6 | Проверка готовности объектов теплопотребления, теплоснабжения по графику утвержденному Программой проверок. | август-сентябрь | Комиссия по проведению проверок |
| 7 | Оформление актов и паспортов готовности к ОЗП | сентябрь | Комиссия по проведению проверок |
| Технические мероприятия по теплоснабжению РСО ИП «Пономарёв Д.Н.» |
| 1. | Гидравлическое испытание тепловых сетей п. Новонукутский | май-август | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| 2. | Покраска трубопроводов, обмуровки котлов внутри здания котельной краской масляной в два слоя | май-август | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| 3. | Промывка котлов от накипи химреагентами (сульфаминовая кислота) | май-август | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| 4. | Промывка химреагентами (ортофосфорная кислота) теплообменников (пластины) | май-август | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| 5. | Промывка стен и потолка в котельной моющими растворами | май-август | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| 6. | Покраска полов в здании котельной грунтовкой в два слоя | май-август | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| 7. | Ревизия электрооборудования котельной | май-август | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| 8. | Необходимые мероприятия по нормативно-технической документации для получения паспорта готовности | май-август | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| 9. | Приобретение манометров, датчиков давления сети | май-август | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| 10. | Работы, связанные с ремонтом конвейера ШЗУ | май-август | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| 11. | Ремонт бункера углеподачи | май-август | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| 12. | Техническое обслуживание ДН-10 | май-август | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| 13. | Прочистка, продувка конвективов котлов от сажи | май-август | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| 14. | Проведение пробных топок котельной перед сезоном 2024-2025 | август-сентябрь | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| 15. | Работы по ремонту бункера ШЗУ | май-август | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| 16. | Техническое обследование котельной, сетей теплотрасс, запорной арматуры в коллекторных камерах с составлением акта | май-июнь | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| 17. | Приобретение каменного угля | май-август | РСО ИП «Пономарев Д.Н.» |
| Технические мероприятия по водоснабжению РСО ООО «Крот» |
| 1 | Осмотр и проверка исправности оборудования холодного водоснабжения, трубопроводов, запорной арматуры, контрольно измерительных приборов | май-июнь | РСО ООО «Крот» |
| 2 | Ревизия скважин | май-июнь | РСО ООО «Крот» |
| 3 | Очистка емкостей | май-август | РСО ООО «Крот» |
| 4 | Техническое обследование сетей водоснабжения с составлением акта | май-июнь | РСО ООО «Крот» |
| Технические мероприятия по водоотведению РСО ИП «Пономарёв Д.Н.» |
| 1 | Техническое обследование канализационных сетей, сетевых колодцев с составлением акта | май-июнь | РСО ИП «Пономарёв Д.Н.» |
| 2 | Ревизия коллекторных колодцев, запорной арматуры на КОС и КНС | май-август | РСО ИП «Пономарёв Д.Н.» |
| 3 | Техническое обследование емкостей на КОС и КНС | май-август | РСО ИП «Пономарёв Д.Н.» |